UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

NOTA CONCEPTUAL PARA TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

TEMA: Integración de Tecnologías Computacionales aplicadas en Entornos Inmersivos enfocadas al reconocimiento de señales, mediante un prototipo wearable, para la traducción de Lengua de Señas Ecuatoriana (LSE).

DOCENTE PROPONENTE:

Ing. Juan Fernando Galarraga Hurtado

| 1.- Datos generales del trabajo de Integración Curricular |  |
| --- | --- |
| Fecha | 9 de enero de 2026 |
| Tema | Integración de Tecnologías Computacionales aplicadas en Entornos Inmersivos enfocadas al reconocimiento de señales, mediante un prototipo wearable, para la traducción de Lengua de Señas Ecuatoriana (LSE). |
| Línea de investigación | Tecnologías de Información |
| Número de estudiantes participantes | 2 |
| Carrera | Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación |
| Departamento | Departamento de Ciencias de la Computación |

| 2.- Datos generales del docente proponente |  |
| --- | --- |
| Apellidos y Nombres | Galarraga Hurtado Juan Fernando |
| Cédula de Identidad | 1711464816 |
| Id. Institucional | L00007661 |
| Email. Institucional | jfgalarraga@espe.edu.ec |
| Teléfono personal | 095 884 4579 |

| 3.- Datos generales de la Entidad co-participante (si fuese el caso) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la entidad |  |
| RUC |  |
| Sector económico al que pertenece |  |
| Dirección |  |
| Teléfono |  |
| Página Web |  |
| Persona de contacto |  |
| Cédula de Identidad |  |
| Email |  |
| Teléfono personal |  |
| p4.- Resumen del Trabajo de Integración Curricular |  |
| En el Ecuador, las personas con discapacidad auditiva enfrentan importantes barreras de comunicación debido a la limitada difusión y conocimiento de la Lengua de Señas Ecuatoriana (LSE) por parte de la población oyente, lo que restringe su inclusión social, educativa y laboral. La propuesta plantea el uso de técnicas de visión por computadora, aprendizaje automático e IoT para el reconocimiento de señas propios de la LSE. El prototipo funcional captura los movimientos de las manos del usuario, procesa la información visual y clasifica las señas mediante modelos entrenados, generando como resultado una salida de voz y subtítulos en español que permita una comunicación fluida y directa con personas oyentes. El enfoque wearable del prototipo permite su portabilidad aplicada a las noticias de la prensa escrita, las mismas que seran traducidas por un usuario mediante el lenguaje de señas. El prototipo funcional no depende de infraestructura compleja ni conectividad permanente a Internet. El proyecto contempla la evaluación del desempeño del prototipo funcional mediante métricas de precisión y tiempo de respuesta, definidas en la norma ISO/IEC 25023, y aplicadas siguiendo los lineamientos del proceso de evaluación establecido en la norma ISO/IEC 25040, con el fin de verificar su calidad funcional, eficiencia y viabilidad técnica. Con este trabajo se busca contribuir a la reducción de la brecha comunicativa existente en el país, promoviendo la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva mediante el uso de tecnologías emergentes adaptadas al contexto ecuatoriano. |  |

| 5.- Objetivos y Actividades |  |
| --- | --- |
| Objetivo General | Desarrollar un prototipo funcional y posteriormente un prototipo wearable capaz de reconocer y traducir señas de la Lengua de Señas Ecuatoriana (LSE) a voz en español, orientado a la traducción de noticias de la prensa escrita, mediante el uso de Tecnologías Computacionales aplicadas a Entornos Inmersivos. |
| Objetivo específico 1 | Diseñar e implementar el prototipo funcional en computadora para el reconocimiento de señas de la LSE utilizadas para la interpretación de noticias de la prensa escrita, definiendo la arquitectura, los módulos de captura y procesamiento dentro de entornos inmersivos. |
| Actividad 1 | Configurar el entorno de desarrollo en computadora (Python, TensorFlow, MediaPipe, cámara HD). |
| Actividad 2 | Implementar la visualización de subtítulos en el prototipo funcional en computadora, mostrando en pantalla el texto generado por la clasificación de señas antes de su conversión a voz. |
| Actividad 3 | Evaluar precisión y tiempo de respuesta del prototipo funcional en computadora mediante las métricas establecidas en ISO/IEC 25023, siguiendo el proceso definido en ISO/IEC 25040. |
| Objetivo específico 2 | Adaptar el prototipo funcional validado en computadora a un prototipo wearable basado en Raspberry Pi 5, integrando los módulos de captura, procesamiento y salida de voz necesarios para la traducción de noticias de la prensa escrita. |
| Actividad 1 | Integrar Raspberry Pi 5, cámara corporal magnética, parlante wearable y estructura física portátil. |
| Actividad 2 | Adaptar el software del prototipo funcional para su ejecución en la Raspberry Pi 5. |
| Actividad 3 | Realizar pruebas técnicas básicas del prototipo wearable para verificar su funcionamiento autónomo, incluyendo la captura, el procesamiento y la generación de voz. |
| Objetivo específico 3 | Evaluar el desempeño del prototipo funcional y del prototipo wearable mediante las métricas definidas en ISO/IEC 25023 y el proceso de evaluación de ISO/IEC 25040, verificando su calidad funcional y viabilidad técnica para la traducción de noticias de la prensa escrita. |
| Actividad 1 | Aplicar las métricas oficiales de precisión y tiempo de respuesta a los dos prototipos (PC y wearable) según ISO/IEC 25023. |
| Actividad 2 | Documentar el proceso de evaluación siguiendo las directrices de ISO/IEC 25040. |

| 6.- Requerimiento de recursos físicos, tecnológicos, insumos, etc. (si fuere el caso) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción del ítem: Computador portátil con cámara integrada HD. Ubicación del responsable: Estudiantes investigadores Responsable: Equipo de trabajo del proyecto | Disponibilidad: Disponible | Nombre y firma de aceptación del responsable |
| Descripción del ítem: Módulo de computación Raspberry Pi 5 incluido bluetooth y WIFI para procesamiento local y ejecución del prototipo. Ubicación del responsable: Estudiantes investigadores. Responsable: Equipo de trabajo del proyecto. | Disponibilidad: Disponible |  |
| Descripción del ítem: Cámara corporal con sistema de montaje magnético para captura estable de imágenes y gestos. Ubicación del responsable: Estudiantes investigadores. Responsable: Equipo de trabajo del proyecto. | Disponibilidad: Disponible |  |
| Descripción del ítem: Dispositivo de audio portátil tipo wearable utilizado para la reproducción de voz generada por el prototipo. Ubicación del responsable: Estudiantes investigadores. Responsable: Equipo de trabajo del proyecto. | Disponibilidad: Disponible |  |
| Descripción del ítem: Batería portátil (Power Bank) utilizada como fuente de alimentación del prototipo wearable y de la Raspberry Pi 5 durante las pruebas de campo. Ubicación del responsable: Estudiantes investigadores. Responsable: Equipo de trabajo del proyecto. | Disponibilidad: Disponible |  |
| Descripción del ítem: Tarjeta microSD de 32–128 GB para almacenamiento del sistema operativo, modelos entrenados y registros del prototipo. Ubicación del responsable: Estudiantes investigadores. Responsable: Equipo de trabajo del proyecto. | Disponibilidad: Disponible |  |
| Descripción del ítem: Arnés, banda o soporte wearable para fijación del Raspberry Pi, cámara corporal y parlante portátil, permitiendo movilidad y uso ergonómico del prototipo. Ubicación del responsable: Estudiantes investigadores. Responsable: Equipo de trabajo del proyecto. | Disponibilidad: Disponible |  |
| Descripción del ítem: Cables USB-C, adaptadores de corriente, cables flexibles y accesorios necesarios para la conexión e integración de los módulos del prototipo. Ubicación del responsable: Estudiantes investigadores. Responsable: Equipo de trabajo del proyecto. | Disponibilidad: Disponible |  |
| Descripción del ítem: Software de desarrollo (Python, TensorFlow, MediaPipe, pyttsx3). Responsable: Equipo de trabajo del proyecto | Disponibilidad: Disponible |  |
| Descripción del ítem: Sistema operativo Raspbian OS para Raspberry Pi 5, entornos de programación (VS Code, Jupyter Notebook) y bibliotecas complementarias para visión por computadora y aprendizaje automático. Responsable: Equipo de trabajo del proyecto. | Disponibilidad: Disponible |  |
| Descripción del ítem: Software o script de medición de tiempo de respuesta (Python time/perf_counter) utilizado para registrar y validar métricas de desempeño del prototipo según ISO/IEC 25023 e ISO/IEC 25040. Responsable: Equipo de trabajo del proyecto. | Disponibilidad: Disponible |  |
| Descripción del ítem: Conjunto de datos independiente para pruebas y validación del prototipo wearable, compuesto por imágenes y gestos no utilizados en el entrenamiento. Responsable: Equipo de trabajo del proyecto. | Disponibilidad: Disponible |  |
| Descripción del ítem: Repositorio GitHub para gestión de versiones, documentación técnica y almacenamiento del código fuente del prototipo. Responsable: Equipo de trabajo del proyecto. | Disponibilidad: Disponible |  |

7.- Productos acreditables planificados

- Prototipo funcional en computadora, capaz de capturar señas manuales, procesarlas mediante técnicas de visión por computadora y aprendizaje automático, y generar una salida de voz en español para la interpretación de noticias de la prensa escrita. - Prototipo wearable funcional, basado en Raspberry Pi 5, con captura autónoma, procesamiento local y salida de voz para la traducción de señas de la LSE a partir de noticias de prensa escrita. - Modelos de aprendizaje automático entrenados y validados para el reconocimiento del conjunto reducido de señas utilizadas en la interpretación de noticias. - Conjunto de datos de señas manuales utilizado para el entrenamiento y la validación, debidamente estructurado y documentado. - Resultados experimentales de evaluación del desempeño, que incluyan mediciones de precisión y tiempo de respuesta obtenidas conforme a ISO/IEC 25023 e ISO/IEC 25040. - Informe técnico completo, que documente la arquitectura, el desarrollo del prototipo funcional y wearable, las métricas aplicadas y el análisis de viabilidad técnica.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

09 de enero de 2026